GitHubで

チーム運営を回すマニュアル

README・Issue・Label・Project・Milestone・Discussion

5つの機能を使って、チームの作業を見える化する

Creepy Code チーム用

操作マニュアルシリーズ

# はじめに

## このマニュアルでできるようになること

LINEで流れて消えていく「あのバグどうなった？」「あのアイデアどこいった？」を、GitHub上にきちんと残せるようになります。

具体的には、次の5つを順番に使えるようになります。

- README.md を整える（リポジトリの自己紹介を書く）

- Issues + Labels で「やること」を1件ずつカード化する

- Projects でやることを「未着手・作業中・完了」に並べて進捗を見える化する

- Milestones で「○月末までに完成」のような節目を作る

- Discussions でチーム内の相談・アイデア出しの場を作る

## 全体像（5つの機能の関係）

| README | → | Issue | → | Project | → | Milestone | → | Discussion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ざっくり言うと、READMEで「このプロジェクトは何か」を伝え、Issueで「やること」を1件ずつ書き出し、Projectで「進捗」を並べて、Milestoneで「締め切り」をまとめ、Discussionで「相談」を残します。

## 読み進めるときの注意

やる順番のおすすめ いきなり5つ全部入れようとすると重いです。第1章のREADMEだけ先にやって、次のミーティングまでに第2章のIssueを使い始める、というように分けて導入するのが現実的です。

# 第1章　README.md を整える

## READMEとは

リポジトリのトップページに表示される「自己紹介の文章」です。誰かがリポジトリのURL（https://github.com/youkun1505-stack/Creepy-Code）を開いたとき、最初に目に入る文章になります。

「このリポジトリは何か」「何のために作っているか」「どうやって動かすか」を書いておくことで、新しいメンバーや、半年後の自分が見ても迷わなくなります。

READMEがなぜ大事か ファイル名が「README（読んでね）」となっているとおり、リポジトリで一番最初に読まれる文章です。ここが空っぽだと「このプロジェクト動いてるの？」と思われます。逆に整っていると、それだけで信頼感が出ます。

## 作成・編集の手順

- GitHub のリポジトリのトップページを開く（https://github.com/youkun1505-stack/Creepy-Code）

- 画面の真ん中あたりに「Add a README」という緑のボタンがあればそれを押す。すでにREADME.mdがある場合は、ファイル一覧から README.md をクリックして、右上の鉛筆マークを押す

- 編集画面が開くので、下のテンプレートを参考に文章を書く

- 右上の「Commit changes...」ボタンを押す

- 確認画面が出るので、もう一度「Commit changes」を押して保存

## 書く中身（コピペ用テンプレート）

下のひな型をベースに、自分のプロジェクトに合わせて書き換えてください。

# Creepy Code

写真婚を中心とした、AI搭載のウェディング支援アプリです。

## このプロジェクトでやりたいこと

ウェディングイベント全般の意思決定を、AIで支援します。

第一弾は写真婚に絞って、企画から当日までの相談相手になるアプリを作ります。

## チームメンバー

- よーすけ（リーダー）

- メンバーA

- メンバーB

## フォルダ構成

- docs/   … 企画書・マニュアルなどのドキュメント

- src/    … アプリのコード

- assets/ … 画像などの素材

## 動かし方

（あとで書く）

## 連絡先

チームLINEまたはGitHubのDiscussionsへ。

## 書くときのコツ

最初は3行でもいい

いきなり完璧を目指す必要はありません。最初は「プロジェクト名／何をするか／チーム名」の3行だけでも構わないので、まず作って公開することが大事です。

見出しの書き方

README.mdは「Markdown」という書き方のルールに従って書きます。難しくはなくて、覚えるのは2つだけです。

- # （シャープ＋半角スペース）の後に書くと、大きな見出しになる

- ## （シャープ2つ＋半角スペース）の後に書くと、中くらいの見出しになる

- - （ハイフン＋半角スペース）の後に書くと、箇条書きになる

プレビュー機能を使うと安心 編集画面の上部に「Preview」というタブがあります。これを押すと、書いた文章が公開後にどう見えるかを事前にチェックできます。コミットする前に必ず一度Previewを見ましょう。

# 第2章　Issues + Labels で「やること」を見える化

## Issueとは

「やること」「直すこと」「相談したいこと」を1件ずつカードにして、リポジトリ上で管理する機能です。付箋やタスクカードのGitHub版だと思ってください。

Issueには次の情報が記録できます。

- タイトル（例：『AIの返答が遅い』）

- 説明文（くわしい状況や、やりたいこと）

- 担当者（このIssueを誰が対応するか）

- ラベル（あとで説明：分類タグ）

- 状態（Open＝対応中／Closed＝完了）

## Issueの作り方

- リポジトリのトップページで、上部の「Issues」タブをクリック

- 右側の緑のボタン「New issue」を押す

- 「Title」欄に、ひと目で内容がわかるタイトルを書く（例：『ログイン画面のボタンが押せない』）

- 「Add a description」の欄に、くわしい状況を書く（再現手順・期待する動作・スクリーンショットなど）

- 右側の「Assignees」で担当者を選ぶ（自分を入れる場合は『assign yourself』）

- 右側の「Labels」で分類タグを選ぶ（次の節で説明）

- 最後に緑のボタン「Submit new issue」を押して作成完了

## Issueの書き方のコツ

タイトルは「何が」「どうなった」を1行で

良い例：『写真選択画面でアプリが落ちる』『お問い合わせテンプレ機能を追加したい』

悪い例：『バグ』『相談』『○○について』

説明文に書くといいこと

- 【バグ報告の場合】どんな操作をしたか／どうなったか／本当はどうなってほしかったか

- 【機能追加の場合】なぜ必要か／どんな動きにしたいか／だいたいの完成イメージ

- 【相談の場合】何を決めたいか／選択肢／自分の今の考え

画像も貼れる Issueの本文欄に画像ファイルをドラッグ＆ドロップすると、その場で画像を貼り付けられます。スクリーンショットを貼ると一気に伝わりやすくなります。

## Labelとは

Issueに貼れる「色つきのタグ」です。「これはバグ」「これは新機能」「これは優先度高め」のように分類しておくと、一覧画面で絞り込みができて、目的のIssueをすぐ見つけられます。

## Labelの作り方

- 「Issues」タブを開いた状態で、検索バーの右側にある「Labels」ボタンを押す

- ラベル一覧の画面で、右上の緑のボタン「New label」を押す

- 「Label name」にラベルの名前を入れる（例：『バグ』）

- 「Description」に説明を入れる（任意）

- 色の四角をクリックして、ラベルの色を選ぶ

- 「Create label」を押して完成

## Creepy Codeにおすすめのラベル構成

最初は次の8種類くらいで始めるのがちょうどいいです。

| ラベル名 | 色のイメージ | 使う場面 |
| --- | --- | --- |
| バグ | 赤 | 動作がおかしいときの報告 |
| 新機能 | 青 | こんな機能を追加したい、という提案 |
| 改善 | 水色 | 動くけどもっと良くしたい、という改修案 |
| デザイン | ピンク | 見た目・UIに関すること |
| ドキュメント | 黄色 | README・マニュアル・企画書の編集 |
| 相談 | 紫 | チーム内で議論したいこと |
| 優先度：高 | 濃い赤 | 今週中に対応したいIssue |
| good first issue | 緑 | 初心者でも取り組みやすいIssue |

ラベルを増やしすぎない ラベルは便利ですが、20種類も30種類も作ると、どれを貼ればいいか迷って結局誰も貼らなくなります。最初は8〜10種類までに抑えて、必要になったら増やすのがおすすめです。

# 第3章　Projects でカンバンボードを作る

## Projectsとは

Issueを「未着手」「作業中」「完了」の3列に並べて、付箋ボードのように管理できる機能です。Trelloや、模造紙に付箋を貼って進捗管理するやり方のGitHub版です。

| 未着手 | → | 作業中 | → | 完了 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Issueをただ作っただけだと、一覧画面ではタイトルが縦に並ぶだけで「今みんなどこまで進んでる？」が見えにくいです。Projectsに乗せると、誰が何を進めているかが一目でわかるようになります。

## Projectsの作り方

- リポジトリのトップページで、上部の「Projects」タブをクリック

- 緑のボタン「Link a project」または「New project」を押す

- 「New project」を選ぶと、テンプレートの選択画面が出る

- 「Board」テンプレートを選ぶ（付箋ボード形式）

- プロジェクト名を入力（例：『Creepy Code 開発ボード』）

- 「Create project」を押して作成完了

作ると、最初から「Todo」「In Progress」「Done」の3列が用意されています。日本語にしたい場合は、列のタイトルをクリックすれば変更できます。

## Issueをボードに追加する

- ボード画面の「Todo」列の下にある「+ Add item」を押す

- 検索欄にIssueのタイトルや番号を入れる（『#3』のようにIssue番号でも検索できる）

- 候補に出てきたIssueをクリックすると、ボードに追加される

- 追加したカードをドラッグして「In Progress」や「Done」に移動できる

週1回のミーティングで一緒に動かす 週に1回、チームで集まったときにProjectsを画面に映して、みんなで「これは今週着手しよう」「これは完了したから移動」とカードを動かす時間を作ると、自然に進捗管理ができるようになります。

## 便利な使い方：列を増やす

デフォルトの3列で足りない場合は、列を増やせます。よくある追加例：

- 『レビュー待ち』 …… コードはできたが、他のメンバーの確認待ち

- 『保留』 …… 一旦やらないと決めたもの

- 『今週やる』 …… 今週中に終わらせたいものを集めるピックアップ列

列を増やすには、ボード右端の「+」マークを押して、列名を入力するだけです。

# 第4章　Milestones で節目を作る

## Milestoneとは

「○月末までに、これとこれとこれを完成させる」という節目（マイルストーン）をGitHub上で設定できる機能です。複数のIssueを1つのMilestoneにまとめておくと、「節目に向けて、あと何件残っているか」「達成率は何％か」が自動で計算されます。

Issueとの関係 MilestoneはIssueをグループ化する機能です。1つのIssueに対して、1つのMilestoneを紐付けられます。「第一弾リリースに必要なIssueをこのMilestoneにまとめる」というように使います。

## Milestoneの作り方

- リポジトリのトップページで、上部の「Issues」タブをクリック

- 画面上部の検索バーの右側にある「Milestones」ボタンを押す

- 右上の緑のボタン「New milestone」を押す

- 「Title」に節目の名前を入れる（例：『第一弾リリース（写真婚MVP）』）

- 「Due date」に締め切り日を入れる（任意）

- 「Description」に、この節目で達成したいことを書く

- 「Create milestone」を押して作成完了

## Milestoneにissueを紐付ける

- 紐付けたいIssueを開く

- 右側のサイドバーにある「Milestone」の欄をクリック

- 作成済みのMilestoneの一覧が出てくるので、紐付けたいものを選ぶ

- 自動的に保存される（保存ボタンは押さなくてOK）

## Creepy Codeでのおすすめ使い方

プロジェクトの大きな節目ごとにMilestoneを作ると、進捗が分かりやすくなります。

- 『企画書完成』 …… 企画フェーズの締めくくり

- 『プロトタイプ完成』 …… 画面が動く状態のサンプルを作るところまで

- 『第一弾リリース（写真婚MVP）』 …… 実際に使える写真婚アプリの初版

- 『発表会』 …… 学校・コミュニティでの発表

達成率は自動で計算される 1つのMilestoneに10件のIssueを紐付けて、そのうち7件が完了（Close）になっていれば、自動で「70%」と表示されます。チームの状況をリーダーが俯瞰するときに便利です。

# 第5章　Discussions で相談の場を作る

## Discussionsとは

チーム内の「相談ごと」「アイデア出し」「Q&A」を残しておける掲示板です。Issueは『やること』に近いのに対して、Discussionsは『どう思う？』『これってどっちがいい？』のような、答えがすぐ出ない話に向いています。

## IssueとDiscussionの使い分け

| 項目 | Issue | Discussion |
| --- | --- | --- |
| 使う場面 | やること・直すこと・追加すること | 相談・アイデア出し・質問 |
| ゴール | 完了して閉じる（Close） | みんなの意見を集めて方向を決める |
| 例 | ログイン画面のバグを直す | ロゴの色は青と緑どっちがいい？ |
| 担当者 | つける（誰がやるか明確に） | つけない（みんなで話す） |

## Discussionsを有効にする手順

DiscussionsはGitHubのリポジトリで最初はオフになっているので、まずオンにする必要があります。リーダー（オーナー）が一度だけやればOKです。

- リポジトリのトップページで、上部の「Settings」タブをクリック

- 左側のメニューで「General」が選ばれていることを確認

- ページを下にスクロールして「Features」という項目を探す

- 「Discussions」の右側にあるチェックボックスをオンにする

- 「Set up discussions」ボタンが出てくるので押す

- 初期設定のページが出るので、そのまま「Start discussion」を押して完了

これで、リポジトリの上部メニューに「Discussions」タブが追加されます。

## カテゴリの整え方

Discussionsには『カテゴリ』という分類の仕組みがあります。最初は次のような構成にしておくと使いやすいです。

- 📣 Announcements（お知らせ） …… リーダーからの連絡用。書き込めるのはリーダーだけに設定

- 💡 Ideas（アイデア） …… 新機能や改善案のアイデア出し

- 🙋 Q&A（質問） …… 技術的な疑問。回答にベストアンサーをつけられる

- 💬 General（雑談） …… 雑談・近況報告。気軽な投稿用

- 🎉 Show and tell（できたよ報告） …… 完成したものや進捗の自慢

カテゴリの編集方法

- 「Discussions」タブを開く

- 左側のサイドバーで「Categories」をクリック

- 右上の鉛筆マーク「Edit」を押すと、カテゴリの追加・編集・削除ができる

## 投稿の作り方

- 「Discussions」タブで、緑のボタン「New discussion」を押す

- カテゴリを選ぶ（Q&A／Ideas／Generalなど）

- タイトルと本文を書く（Issueと同じくMarkdownで書ける）

- 緑のボタン「Start discussion」を押して投稿完了

LINEの代わりに使うと便利 チームLINEで『ロゴの色どうする？』と聞くと、その日のうちに別の話題に流されてしまいます。Discussionsに投稿しておけば、何日でも残るし、投票機能も使えるので、じっくり相談したいときに向いています。

# 第6章　チーム運用ルールの提案

## 5つの機能をどう組み合わせて使うか

機能を入れただけでは使われません。「いつ」「誰が」「何のために」使うかをチームで決めておくと、自然と運用が回るようになります。

## おすすめの日常運用フロー

| 気づき | → | Issue化 | → | ボード追加 | → | 対応 | → | 完了 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 【気づき】 …… バグや改善点に気づいたら、まずIssueを作る（その場でメモする）

- 【Issue化】 …… タイトル・説明・ラベルを付ける。担当者は決まっていなくてOK

- 【ボード追加】 …… 週1のミーティングで、新しいIssueをProjectのTodo列に追加し、優先順位を相談

- 【対応】 …… 担当者を決めてカードを「In Progress」に動かして作業を進める

- 【完了】 …… 作業が終わったらカードを「Done」に動かし、Issueを閉じる

## 運用ルール案（チームで合意してから採用してください）

ルール1：気づいたらすぐIssueを作る

「あとで作ろう」と思うと忘れます。LINEで言う前にIssueを作るのが理想です。

ルール2：Issueには必ずラベルを1つ以上付ける

ラベルがないと一覧で絞り込めなくなります。最低でも『バグ』『新機能』『相談』のどれかは付けましょう。

ルール3：自分が担当のIssueは、状況をコメントで残す

「○○のところまで進んだ」「ここで詰まってる」とコメントで書いておくと、他のメンバーが助けに入りやすくなります。

ルール4：相談ごとはDiscussions、やることはIssueに分ける

『どうする？』で終わる話はDiscussion、『やる』と決まったらIssue。これを意識すると、Issueが『相談スレッド』化せずに済みます。

ルール5：週1でProjectボードをみんなで眺める時間を作る

ミーティングの最初の10分でいいので、ボードを画面に映してカードを動かす時間を作ると、自然に進捗共有になります。

## はじめの3週間プラン

5つを一度に導入するのは重いです。次のように分けて始めるのがおすすめです。

第1週 READMEを整える（リーダーが1人で進めてOK） メンバーには「READMEを見ておいて」と共有する

第2週 ラベルを8つくらい用意する ミーティング中に、今ある『やること』をみんなで1つずつIssueに起こしてみる（5〜10件作る）

第3週 Projectsボードを作って、第2週で作ったIssueをボードに乗せる Milestoneを1つ作って、第一弾リリースに必要なIssueを紐付ける Discussionsをオンにして、最初の投稿をリーダーが書く（『使い方の提案』など）

# 付録　よくあるつまずきと対処

Q. Issueを間違って作ってしまった。消したい

Issueは原則として「閉じる（Close）」が基本で、完全削除はあまり推奨されません。間違いに気づいたら、タイトルや本文を編集して内容を直すか、コメントで『間違いでした、無視してください』と書いて閉じる（Close）のが安全です。

Q. 担当者にしたい人が選択肢に出てこない

そのメンバーが、まだリポジトリの共有メンバーに招待されていない可能性があります。リポジトリの「Settings → Collaborators」から招待しているか確認してください。招待後、本人が承認するまで担当者には設定できません。

Q. Projectのカードを動かしても、Issueの状態が変わらない

Projectのカードを「Done」に動かしても、Issue自体は自動では閉じません。Issueを開いて、ページ下部の「Close issue」ボタンを別に押す必要があります。逆に、Issueを閉じたときに自動でカードが「Done」に動くように設定することもできます（プロジェクトの設定画面で『Workflows』をオンにする）。

Q. Milestoneの達成率が更新されない

Milestoneの達成率は、紐付いたIssueの「閉じた／開いている」の比率で計算されます。Issueを閉じても更新されない場合は、ブラウザのページを再読み込みしてみてください。

Q. Discussionsをオンにしたが、メンバーに見えない

Discussionsはリポジトリの共有メンバーには自動で見えます。見えない場合は、そのメンバーが本当に共有メンバーになっているか、招待を承認しているかを確認してください。

## 最後に

5つの機能はあくまで「道具」です。完璧に運用しようとせず、まずは使ってみて、チームに合う形に少しずつ調整していきましょう。

わからないことがあれば、リポジトリのDiscussionsに『使い方相談』として投稿するのも一つの手です。それ自体がDiscussionsを使い始めるきっかけになります。

Creepy Code チーム

操作マニュアルシリーズ